Rétrospective Projet CampusRide

🔷 Sprint 1 – Fondations techniques et modélisation initiale

Objectif

L’objectif principal de ce premier sprint était de poser les bases du projet CampusRide, tant sur le plan technique qu’organisationnel. Il s’agissait d’initialiser l’environnement de développement, de définir les besoins à travers le cahier des charges et le cahier de conception, ainsi que de commencer le développement des premières fonctionnalités liées aux trajets.

Points Positifs :

Ce sprint a permis de réaliser des avancées majeures dès le début du projet :

- Création du cahier de charge

- Création du Dépôt sur gitHub (Ajout des collaborateurs)

- Initialisation du dépôt Git et mise en place du versionnement du code

- Création et organisation du projet sur Jira pour le suivi des tâches

- Rédaction du cahier des charges et du cahier de conception

- Réalisation des diagrammes UML (cas d’utilisation, diagramme de classes) en amont du développement

- Développement des fonctionnalités principales liées aux trajets :

  - Authentification et Inscription

  - Publication de trajets

  - Gestion (modification, annulation)

  - Ajout de véhicules

  - Passage du rôle passager au rôle conducteur

Ce sprint combine conception + implémentation, ce qui est ambitieux mais risqué.

Points négatifs

Malgré ces avancées, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Charge de travail très importante, concentrée dès le premier sprint

- Difficulté à gérer simultanément la conception, l’organisation et le développement

- Prise en main complexe de l’outil Jira, peu maîtrisé au départ

- Difficultés de coordination sur Git, notamment pour éviter les conflits et préserver la stabilité de la branche principale

- Manque d’expérience globale dans la gestion d’un projet de cette envergure

Analyse avancée :
Le Sprint 1 a été le plus difficile du projet, principalement en raison de l’accumulation de tâches critiques dès le démarrage. L’équipe a dû à la fois définir les besoins, concevoir le système, mettre en place les outils et commencer le développement.

Cette situation a engendré une forte complexité organisationnelle et technique. La coordination entre les membres, notamment via Git, a également représenté un défi important, nécessitant une attention constante pour éviter des erreurs impactant le projet global.

Actions d’amélioration

- Mieux répartir la charge de travail sur plusieurs sprints

- Se former aux outils (Git, Jira) avant le début du projet

- Définir des règles claires de collaboration (gestion des branches, commits, merge)

- Séparer davantage les phases de conception et de développement

🔷 Sprint 2 – Complexité métier et interactions

Objectif

Ce sprint avait pour objectif principal de développer les fonctionnalités permettant l’interaction entre les utilisateurs, notamment entre passagers et conducteurs.

Points Positifs

- Mise en place du système de recherche de trajets

- Implémentation complète du système de réservation

- Gestion des différents statuts des réservations (en attente, acceptée, refusée, annulée)

- Développement du système de notifications (demandes, réponses, rappels)

- Bonne progression dans l’intégration entre le frontend et le backend

- Réalisation des diagrammes de séquence après implémentation des fonctionnalités

Points Négatifs

- Complexité importante des fonctionnalités de matching entre passagers et trajets

- Difficultés liées à la gestion de la géolocalisation

- Modifications fréquentes du schéma de la base de données

- Ajout de nouvelles fonctionnalités non prévues initialement dans le cahier des charges
➡️ Les diagrammes ont été utilisés comme outil de documentation, pas comme outil de conception

Analyse :

Ce sprint a introduit une complexité métier significative, notamment avec la gestion des réservations et du matching. Ces fonctionnalités nécessitent une cohérence stricte entre plusieurs éléments (places disponibles, statuts, interactions utilisateurs).

De plus, suite aux recommandations de la professeure, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées en cours de développement. Cela a nécessité plusieurs modifications du script de la base de données, ce qui a impacté la stabilité du système et augmenté la charge de travail.

Actions d’amélioration

- Stabiliser le modèle de données avant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités

- Anticiper davantage les besoins futurs dès la phase de conception

- Tester les fonctionnalités progressivement pour limiter les erreurs

- Documenter les changements apportés à la base de données

🔷 Sprint 3 – Finalisation, administration et validation

Objectif

Le troisième sprint visait à finaliser le projet, améliorer la qualité globale du système et compléter les fonctionnalités avancées.

Points positifs

- Développement du module administrateur (gestion des utilisateurs, trajets, réservations)

- Finalisation de l’ensemble des fonctionnalités principales

- Réalisation des tests unitaires avec ThunderClient

- Création des guides utilisateurs après chaque sprint

- Amélioration de l’interface utilisateur et de l’expérience globale

Points négatifs

- Complexité de la gestion globale du système en fin de projet

- Ajustements nécessaires pour assurer la cohérence des données

- Dépendances importantes entre certaines fonctionnalités

Analyse

Le Sprint 3 a permis de consolider l’ensemble du projet et d’atteindre une version stable et fonctionnelle. Les ajustements réalisés en fin de projet montrent toutefois que certaines validations auraient pu être effectuées plus tôt.

Ce sprint a également permis de mettre en évidence l’importance des tests et de la validation continue dans le développement logiciel.

Actions d’amélioration

- Mettre des contrôles stricts pour la partie Admin

- Réduire les dépendances entre les modules

- Mettre en place une validation continue des fonctionnalités

Rétrospective globale du projet

Points positifs

- Réalisation d’une application complète et fonctionnelle

- Bonne maîtrise progressive des technologies utilisées

- Production de livrables complets (diagrammes, guides utilisateurs, tests)

- Capacité d’adaptation face aux changements et aux nouvelles exigences

Points négatifs

- Charge de travail élevée, surtout au début du projet

- Difficultés de coordination avec Git

- Modifications fréquentes de la base de données

- Complexité élevée de certaines fonctionnalités (matching, géolocalisation)

Analyse globale

Le projet CampusRide a permis à l’équipe de progresser à la fois sur le plan technique et organisationnel. Les principales difficultés rencontrées sont liées à la complexité du système, à l’évolution des besoins et à la coordination du travail en équipe.

L’expérience acquise met en évidence l’importance d’une bonne planification, d’une communication efficace et d’une gestion rigoureuse des outils dans la réussite d’un projet logiciel.

Améliorations futures

- Mettre en place une meilleure planification initiale

- Stabiliser le modèle de données dès les premières phases

- Définir une stratégie Git claire et adaptée

- Introduire les tests dès le début du projet

- Anticiper les fonctionnalités complexes lors de la conception

🏁 Conclusion

Le projet CampusRide constitue une expérience enrichissante qui a permis de développer une application complète tout en renforçant les compétences en développement, en gestion de projet et en travail collaboratif.

Malgré les défis rencontrés, l’équipe a su s’adapter et mener le projet à bien, démontrant ainsi une progression significative et une bonne capacité d’analyse.